**Software Engineering – Terzo Sprint Review – Gruppo 16**

**Terzo Sprint - Planning**

Stima iniziale della Project Velocity: 55 (47 + 8 di Refactoring)

User stories scelte per questo Sprint:

* Sequenze di azioni
* Trigger Composti

**Terzo Sprint - Sviluppo**

Task assegnati ai membri del Team:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alessandro Marchesano | Valentina Micera | Amos Tecce | Raffaele Sbardella |
| Task assegnati e completati | * Implementazione pattern Composite * Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire di creare una sequenza di azioni * Implementazione del salvataggio per sequenze di azioni * Implementazione delle funzionalità per consentire di eseguire come azione una sequenza di azioni * Refactoring del codice. | * Implementazione pattern Composite * Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire di creare una sequenza di azioni * Implementazione del salvataggio per sequenze di azioni * Implementazione delle funzionalità per consentire di eseguire come azione una sequenza di azioni * Refactoring del codice. | * Implementazione del pattern Composite per la gestione dei trigger compositi * Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire di creare trigger compositi * Implementazione del salvataggio per composizioni di trigger * Implementazioni delle funzionalità per consentire di verificare trigger compositi * Refactoring del codice. | * Implementazione del pattern Composite per la gestione dei trigger compositi * Aggiornamento dell'interfaccia grafica per consentire di creare trigger compositi * Implementazione del salvataggio per composizioni di trigger * Implementazioni delle funzionalità per consentire di verificare trigger compositi * Implementazione dell’eliminazione di una regola tramite il tasto “canc” * Refactoring del codice |
| Task assegnati ma non completati |  |  |  |  |
| Task non assegnati a nessun membro del Team |  | | | |

User stories aggiunte o modificate dal Product Owner: nessuna

**Terzo Sprint - Review**

User stories complete alla fine di questo Sprint:

* Sequenze di azioni
* Trigger composti

Eventuali user stories rifiutate dal Product Owner: nessuna

Project Velocity misurata: 55

Bug:

Technical debt: Il numero di trigger combinati e il numero di azioni in una sequenza è limitato.

Problemi: